Path C 后续功能闭环强化路线图
B1–B5 实施报告（面向项目推进）

当前判断 Path C-min 已完成到 Phase 0–3。项目主线已经闭环：Path B 提供稳定事件运行时，Path C 提供 policy-layer-only 的自适应 overlay、memory、compare 与 thesis report。 接下来如果选择“路线 2：功能闭环强化”，建议以 B1 replan 为第一优先分支，再按依赖顺序推进 B2、B3；B4 作为独立实验分支；B5 作为产品化分支。

# 1. 现在项目所处的位置

一句话概括： 你现在已经完成了“研究基线 → 事件闭环 → 结构化 memory → policy-layer adaptive → KPI / compare / thesis report”这条主线。接下来的工作，不再是补 Path C-min 主线，而是选择新的功能分支继续扩大系统能力。

| 模块 | 状态 | 你现在真正拥有的东西 |
| --- | --- | --- |
| V2 / Research Core | 已完成并冻结 | 提供 oracle truth、evaluation、retrieval、API 与 batch 可观测性底座 |
| D3 Path B | 已完成 | 提供 event-driven runtime closed loop，是 Path C 的执行基座 |
| Path C-min | 已完成 | 提供 policy-layer-only adaptive、session compare、thesis report |
| B1–B5 backlog | 未开始 / 待分支化 | 属于下一阶段功能强化与产品化工作，不在 Path C-min 主线内 |

# 2. 选择“路线 2：功能闭环强化”意味着什么

它不是继续补主线，而是从已完成的 Path C-min 主线再打开新的功能分支。

核心目标是让系统从“会根据历史更谨慎”升级成“会在更复杂场景里继续自我修正、理解复合事件、跨 session 继承经验，并最终以更好的产品形态被使用”。

这条路线最适合你现在的项目阶段，因为主线已经有清晰的工程边界、测试基线和 compare/report 工具链，可以用来验证下一轮功能强化到底是否真的带来价值。

# 3. 总体推进原则（先收口，再开分支）

## Step 1 — 冻结 Path C-min 基线

做什么：把当前 Path C-min 当作后续所有分支的对照基线。
实现什么：锁定当前代码、测试、fixtures、compare/report 产物与说明文档。
产出什么：可回滚基线、对照用 artifact、后续 feature 分支的统一起点。
风险与注意点：不要在 mainline 里继续混做 backlog；任何新功能都必须另开 branch。

## Step 2 — 做一轮正式复盘

做什么：明确当前系统在哪些方面已经成立，哪些地方只是已知 tradeoff。
实现什么：形成“现在系统能做什么 / 不能做什么 / thesis 结果说明什么”的统一叙述。
产出什么：复盘 memo、验收口径、对外汇报素材。
风险与注意点：不要把 Path C-min 未做的内容写成“差一点就完成”，要明确它们是故意切出的 backlog。

## Step 3 — 明确分支顺序与 owner scope

做什么：把 B1–B5 按优先级排成后续路线，而不是并行乱开。
实现什么：每个分支的边界、输入输出合同、成功标准、回滚方式。
产出什么：branch 计划、scope doc、边界文档。
风险与注意点：任何分支都不能直接破坏 Path C-min Contract Integrity Checklist。

## Step 4 — 每个 backlog 分支独立推进

做什么：每个功能单独做需求→合同→实现→测试→compare。
实现什么：让新功能以增量、可验证的方式进入系统。
产出什么：feature branch、专属边界文档、专属测试与实验结果。
风险与注意点：不要在一个分支里同时改 runtime 逻辑、memory 逻辑和产品层。

# 4. B1–B5 总览表（推荐顺序）

| Backlog | 核心问题 | 优先级 | 主要实现 | 关键产出 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 Replan | 执行后发现 realized cost 偏离预期时，系统能否再思考一次？ | 最高 | expected_cost_range 合同、replan trigger、二次 reasoning loop | replan branch、触发规则、可复现实验 | 最易污染主线；先定偏离阈值 |
| B2 Event correlator | 多个近邻事件能否被识别成 compound disruption？ | 高 | recent event window、compound alert、correlation_context | compound detector、correlator tests | 可能冲击 EventType 边界 |
| B3 Cross-session memory | 上一次 session 的经验，下一次还能不能继续用？ | 中高 | merge / append / dedupe 语义、prior-memory loading | cross-session store、warm-start compare | 语义易不清，先定规则 |
| B4 Agent-visible memory | 让 agent 自己读 memory，会不会更聪明？ | 中（实验） | memory summary 注入 agent 层、实验隔离 | experiment branch、A/B compare | 易破坏 policy-only learning |
| B5 Frontend / dashboard | 系统如何被非技术用户看见和使用？ | 中高（可并行） | timeline、review workspace、session compare UI | dashboard / frontend 分支、产品 demo | 前端不得新增决策逻辑 |

# 5. B1 — Replan loop（第一优先）

## 为什么先做

B1 是对当前 adaptive 闭环最自然、最有价值的延伸。现在系统会因为历史更谨慎，但执行后如果发现这次结果仍然明显偏离预期，它不会自动重新推理。B1 做的就是“发现做错了，再来一轮 reasoning”。

## 做什么

定义 expected_cost_range 这个结构化合同；在执行完成后比较 realized cost 与 expected range；若偏离超过阈值，则触发 replan event 或 re-reasoning cycle。

## 建议实现步骤

1）先写 B1 boundary doc，明确 expected_cost_range 只能来自结构化 cost_output，不能来自自然语言 cost_summary。
2）新增 replan_trigger 模块，专门判断是否触发重推理。
3）在 event loop 外层包一层 replan wrapper，而不是直接改 Path B 主循环。
4）增加“首轮决策 vs replan 决策”的 compare artifact。

## 产出

feature/path-c-replan 分支；expected_cost_range contract；replan trigger tests；replan compare report；失败时的 rollback 说明。

## 风险与注意点

这是最容易破坏现有 runtime 边界的分支。要特别防止：①把 natural-language 字段当数值真相；②无限 replan loop；③把 replan 结果写回 Path B raw record。

# 6. B2 — Event correlator

## 它要解决什么

让系统开始理解“这几个事件可能是一个连锁问题”，而不是永远只按单事件处理。

## 做什么

构建 recent-event sliding window，检测 co-occurrence / cascading pattern，并输出 compound alert。

## 建议实现步骤

1）先定合同：是扩展 EventType，还是只新增 correlation_context sideband。
2）优先选 sideband 方案，因为它对 Path B 更温和。
3）实现 event_correlator 模块，输入 recent events，输出 compound correlation result。
4）在 compare/report 里增加 compound alert observability。

## 产出

feature/path-c-correlator 分支；correlation_context 设计文档；recent-window tests；compound alert demo。

## 风险与注意点

最大风险是把简单系统变复杂却没有真实收益，所以要先限定几类最有价值的 compound patterns，不要一开始就做通用复杂图算法。

# 7. B3 — Cross-session cumulative memory

## 它要解决什么

让系统不再“每次开会都重新开始”，而是上一轮 session 的经验可以延续到下一轮。

## 做什么

定义多 session memory 的 merge / append / dedupe 语义，并让 PATH_C_WARM 能加载 prior memory。

## 建议实现步骤

1）先定义 memory merge semantics：哪些字段用于判重，哪些允许重复。
2）设计 prior-memory loading contract：warm session 以什么格式接收历史。
3）实现 cross-session store / loader。
4）增加“single-session warm”与“cross-session warm”的 compare。

## 产出

feature/path-c-cross-session-memory 分支；merge 规则文档；memory migration / loader；warm-start compare experiments。

## 风险与注意点

这里最大的坑不是代码，而是语义：如果 merge 规则模糊，后续所有 adaptive 结论都可能不可解释。必须先把语义讲清楚，再写实现。

# 8. B4 — Agent-visible episodic memory experiment

## 它要解决什么

测试一个更强的假设：不仅 policy gate 能看历史，agent 自己看历史会不会提高 recommendation 质量。

## 做什么

把 memory summary 以实验方式暴露给 operations/governance agent，但严格作为独立实验分支，不并回主线。

## 建议实现步骤

1）单独开 experiment branch，并写专属 boundary doc。
2）限定只改一个 agent 或一个 injection point，避免一次开太大。
3）做 A/B compare：baseline vs policy-only memory vs agent-visible memory。
4）明确“任何收益是否值得牺牲当前清晰边界”。

## 产出

feature/path-c-agent-memory-experiment 分支；实验说明文档；A/B compare artifact；结论 memo。

## 风险与注意点

这是最有研究味道、也最容易失控的分支。因为它会直接碰 agent reasoning boundary，所以必须把它当实验，不当主线。

# 9. B5 — Frontend / dashboard

## 它要解决什么

让别人真正看见系统：看到事件时间线、决策变化、diverged events、compare 结果，而不只是脚本和 JSON。

## 做什么

建立一个只读 frozen contracts 的前端，提供 event timeline、decision review、session compare visualization。

## 建议实现步骤

1）先冻结要消费的 contracts：SessionArtifact、SessionCompareReport、thesis report。
2）定义前端只读 API 或直接读取 artifact 输出。
3）优先做 three-panel MVP：event timeline / diverged events / KPI compare。
4）再做 review workspace。

## 产出

feature/path-c-frontend 分支；UI 信息架构；前端原型 / MVP；演示脚本。

## 风险与注意点

最大的风险不是页面做不出来，而是把新逻辑偷偷塞进前端。必须坚持“前端只消费已冻结 contract，不新增决策逻辑”。

# 10. 建议的实际推进顺序

先冻结并归档当前 Path C-min：保留 tests、compare report、thesis report、关键文档。

先开 B1 分支，因为它最直接增强“系统会自我纠错”的能力，也最符合路线 2 的目标。

B1 稳定后，再决定 B2 或 B5 谁先做：如果你想增强系统智能性，先做 B2；如果你想增强展示与答辩效果，先做 B5。

B3 在 B1 / B2 之后做更合理，因为它依赖更成熟的 memory semantics。

B4 永远作为实验分支推进，不建议直接并回主线。

结论 如果你现在选“路线 2：功能闭环强化”，最合理的工程策略不是同时推进 B1–B5，而是：先以 B1 打开下一阶段，再用 B2/B3 扩智能深度，用 B5 补产品可见性，用 B4 保持研究实验性。这样既符合项目逻辑，也最利于后续汇报、答辩和稳定迭代。